Основные работы по строительству Международного центра самбо и центра бокса в «Лужниках» завершат в конце марта
09.02.2022
«На строящемся центре самбо и центре бокса выполнен основной объем по монтажу фасадных кассет из люсида. Здание приобретает завершенный облик. Внутренние отделочные работы на будущем Международном центре самбо и бокса завершены на 70%, идут поставки технологического оборудования – спортивных тренажеров, мебели, уже завезены кресла в будущий зрительный зал блока бокса», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Он отметил, что общая площадь фасадов составит около 23 тыс. квадратных метров. «Фасадные работы выполнены более чем на 90%, и будут завершены в марте, сейчас на финальном этапе работы по остеклению, устройству фибробетонных панелей, а также устройство и обрамление медиаэкрана, который наряду со множеством других уникальных “фишек” проекта является его отличительной особенностью», — отметил Рафик Загрутдинов. Глава департамента подчеркнул, что основные строительные работы на объекте завершатся в конце I квартала текущего года, Международный центр самбо и бокса откроет свои двери для Федераций уже в первом полугодии.
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