Строительство скоропомощного стационарного комплекса для ГКБ имени Боткина завершено наполовину
10.02.2022
«Строительство скоропомощного стационарного комплекса на территории городской больницы им. С.П. Боткина завершено на 50%. На сегодняшний день уже выполнено остекление здания, сейчас тут проводятся фасадные работы и работы по устройству внутренних инженерных систем», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов АГН «Москва». Застройщиком выступает АНО «РСИ». Скоропомощной стационарный комплекс общей площадью порядка 16 тысяч квадратных метров будет включать в себя пять функциональных этажей и два технических этажа. В нем разместятся диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционную и реанимация на 12 коек. Комплекс будет оснащен 1300 наименованиями современного медицинского оборудования. По медицинской технологии пациенты из приемного отделения будут распределяться по функциональным зонам (красная зона – для тяжелых больных, желтая – для пациентов средней тяжести и зеленая – для основных пациентов). Больных будут доставлять не только на машинах скорой помощи, для которых будет организован въездной отапливаемый тамбур, который рассчитан на одновременный заезд четырех машин, но и на вертолетах –посадочную площадку оборудуют прямо на крыше комплекса.
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