Рафик Загрутдинов: завершено устройство буронабивных свай и железобетонных опор эстакад на строящемся дублере Люблинской улицы
15.02.2022
«Мы завершили устройство буронабивных свай и железобетонных опор, монтаж железобетонных пролетных строений эстакад на строящемся дублере Люблинской улицы в районе развязки с Юго-Восточной хордой, - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. - Продолжаются работы по перекладке инженерных коммуникаций, бетонированию пролетного строения, монтажу металлоконструкций пролетного строения». Напомним, в настоящее время ведутся работы по строительству дублера Люблинской улицы ведутся на участке от ТТК до транспортной развязки в районе пересечения с Юго-Восточной хордой. Проектом предусматривается строительство и реконструкция 9 км дорог, в том числе 6 эстакад, суммарной протяженностью 2,1 км. «Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей, - добавил Рафик Загрутдинов.
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