### Рафик Загрутдинов: до 2024 года планируем построить 8 внеуличных пешеходных переходов через МЦД-1

16.02.2022

«Мэр Москвы С.С.Собянин поставил задачу до 2024 года построить 8 внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути МЦД-1, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Пешеходные переходы позволят удобно и безопасно переходить через железнодорожные пути в условиях интенсивного движения железнодорожного транспорта». В 2020 году был введен надземный пешеходный переход от улицы Василисы Кожиной, владение 13, через Северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Смоленского направления МЖД, он обеспечит выход пешеходов на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы. В настоящее время ведется строительство 2 пешеходных переходов: - подземный пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Полоцкая и улицы Гвардейская, окончание строительства по контракту - сентябрь 2022 года. - подземный пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское ш. в районе д. 29, окончание строительства по контракту – июль 2022 года. Ведется разработка градостроительной документации еще по 5 переходам: - подземный пешеходный переход через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД и Северный дублер Кутузовского проспекта в районе ул. Ивана Франко д. 16; - надземный пешеходный переход через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД и Северный дублер Кутузовского проспекта в районе ул. Василисы Кожиной д. 22; - подземный пешеходный переход через МЦД-1 в районе ул. Яблочкова, д. 35Г - д. 37Г; - надземный пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское ш. в районе д. 5 – д.7, к. 2; - надземный пешеходный переход через МЦД-1 и ул. Бутырский Вал в районе д.48.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/presscenter/news/detail/10623188.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»