Рафик Загрутдинов: завершены монолитно-бетонные работы на подземном пешеходном переходе в районе Косино-Ухтомский
17.02.2022
«Мы завершили монолитно-бетонные работы на подземном пешеходном переходе в районе Косино-Ухтомский, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В настоящее время ведутся работы по монтажу внутреннего электроснабжения, систем жизнеобеспечения перехода. Строительная готовность сооружения – 96 процентов». Работы по возведению подземного пешеходного перехода ведутся по проекту строительства многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети на участке от улицы Лухмановская до границ с Московской областью. Переход обеспечит удобные и безопасны пешеходные связи между проектируемыми проездами №265, №625, улицей Сочинская. Длина тоннеля подземного перехода – 43,49 метра, ширина – 4 метра, высота – 2,3 метра. Переход будет оборудован двумя выходами с лестничными и накладными колясочными спусками, лифтами для удобства пользования маломобильных групп граждан, автоматизированной системой снегоудаления. Кроме этого на данном участке магистрали ведется строительство еще двух подземных пешеходных переходов в районе СНТ «Зенино» города Люберцы. «Строительство 3-х подземных пешеходных переходов в районе улицы Сочинская и в районе СНТ «Зенино» г. Люберцы запроектировано по поручению Мэра Москвы С.С. Собянина», - добавил Рафик Загрутдинов. Строительство объекта улично-дорожной сети от улицы Лухмановская до границ города позволит создать эффективную бессветофорную транспортную артерию, обеспечивающую стабильный скоростной режим автотранспорта на участке от МКАД до границ с Московской областью, соединить Зенинское шоссе напрямую с Косинским шоссе, улучшить транспортную доступность для жителей района Некрасовка, обеспечить удобный транзит транспорта за пределы Москвы.


Адрес страницы: http://upt.mos.ru/presscenter/news/detail/10627021.html
ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»
