### Рафик Загрутдинов: Внутренняя отделка в будущей поликлинике района Свиблово готова наполовину

22.04.2022

«Наполовину выполнена внутренняя отделка в будущей поликлинике детско-взрослой поликлинике в районе Свиблово по адресу улица Уржумская, владение 4/1. Сейчас выполняется устройства фасада и монтаж инженерных сетей. Строительная готовность медицинского учреждения составляет 67%. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Застройщиком выступает АНО «РСИ». Медицинское учреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. При строительстве учитывается разделение поликлиник на два уровня. Медицинские учреждения первого уровня оказывают первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь. В здании поликлиники площадью 11 507 квадратных метров предусмотрено: На цокольном этаже – гардеробные, вспомогательные и технические помещения, кладовые, медицинский архив. На 1 этаже – вестибюльная группа помещений, зона приема анализов, зона выдачи справок и направлений, зона дежурного врача, аптека и кабинет выдачи рецептов. На 2 этаже – терапевтическое отделение, кабинеты врачей патронажной службы, картохранилище; кабинет здорового ребенка, зона вакцинопрофилактики, служебно-бытовые и хозяйственные помещения. На 3 этаже – зона врачей специалистов, зона лучевой диагностики, зона функциональной диагностики, служебно-бытовые и хозяйственные помещения; зона реабилитации. На 4 этаже – зона реабилитации, зона профилактики, клинико-диагностическая лаборатория, зона администрации, конференц-залы. Детско-взрослая поликлиника возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Основными особенностями являются отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, наличие «второго света», зон комфортного ожидания, понятная система навигации, импортное медицинское оборудование, доступность для лиц с ограниченными возможностями. В рамках проекта также будет производиться благоустройство окружающей территории, включающее в себя установку велопарковок и современной детской площадки, работы по озеленению (высадка газона, кустарников и деревьев).

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/presscenter/news/detail/10770873.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»