### Рафик Загрутдинов: Завершаются фасадные работы подстанции скорой помощи в Щербинке

18.05.2022

«В этом году планируется ввести в эксплуатацию подстанцию скорой помощи на 20 машиномест в Щербинке на пересечении улицы Маршала Савицкого и проектируемого проезда № 728. Строители завершают монтаж фасадов. Общая готовность объекта составляет 64 процента», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Застройщиком выступает АНО «РСИ». Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест представляет собой здание переменной этажности (1-3 этажа) в виде округлой формы, повторяющей и перекликающейся с радиусами закруглений проектируемых проездов, что позволяет отразить специфику здания и обеспечить комфортные условия эксплуатации. Фасад здания будет вентилируемым с применением металлических кассет различной окраски. Центральную часть здания остеклят, что позволит объединить левую и правую части в единое целое. В одноэтажной части разместится встроенно-пристроенная автостоянка на 20 автомашин скорой медицинской помощи с отделением для мойки автомобилей на 1 пост. В трехэтажной части проектом предусмотрено размещение следующих помещений: Подвал - технические помещения (кроссовая, электрощитовая, насосная сплинкерного пожаротушения, помещение ввода водопровода и водомерного узла, помещения для прохождения инженерных коммуникаций) Первый этаж - помещения амбулаторного приема с перевязочной, помещение охраны и пожарного поста, диспетчерская, комната отдыха диспетчеров, вспомогательные помещения при мойке, помещение зарядки аппаратуры, комната проведения предрейсовых медосмотров, кладовые запаса медикаментов, технические и бытовые помещения. Второй этаж - гардеробные, кладовые мягкого и жёсткого инвентаря, помещение сушки одежды и обуви персонала выездных бригад, комнаты отдыха для персонала, технические и бытовые помещения. Третий этаж – административные помещения, медицинский архив, помещение аптеки с комнатой старшего фельдшера, методический кабинет и кабинет статистики, кладовые перевязочных материалов и белья, дезинфицирующих средств, хозяйственного инвентаря, мастерская по ремонту аппаратуры, зал собраний на 49 мест, комната психологической разгрузки, комнаты отдыха для персонала, технические и бытовые помещения.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/presscenter/news/detail/10811109.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»