### Рафик Загрутдинов: Началась чистовая отделка в помещениях детской поликлиники Савеловском районе

17.06.2022

«Детскую поликлинику на 320 посещений по адресу: улица Вятская, владение 37-39 в районе Савеловский введут в эксплуатацию в этом году. Началась чистовая отделка в помещениях медицинского учреждения. Параллельно продолжается установка инженерного оборудования, ведутся пуско-наладочные работы. Общий процент готовности объекта составляет 94 процента», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Застройщиком выступает АНО «РСИ». Медицинское учреждение возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Поликлиника относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. В четырехэтажном здании разместятся зона дежурного врача, кабинет приема анализов и введения инъекций, кабинет выдачи справок, направлений и больничных, фильтр-бокс, административное и служебно-бытовое помещение, кафе быстрого питания, отделение платных медицинских услуг, педиатрическое отделение, кабинеты врачей-специалистов, отделение реабилитации, а также зоны лучевой и функциональной диагностики. Подразделения и помещения будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием, а также мебелью с учетом потребностей маломобильных граждан. Связь между этажами будет организована с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп появятся пандусы и тактильные указатели. В рамках проекта также будет выполнено благоустройство окружающей территории: здесь появятся велопарковка и современная детская площадка, предусмотрена также высадка газона, кустарников и деревьев. «По поручению Мэра Москвы C.С. Собянина в столице продолжается программа строительства медицинских учреждений. Развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением в деятельности столичного Правительства. В них планируется создать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала», – добавил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/10875729.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»