Завершают строительство двух подземных пешеходных переходов на СВХ
28.06.2022
«В рамках строительства северного участка МСД от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе на 80 процентов готовы два подземных пешеходных перехода в районе СНТ «Зенино» города Люберцы», – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. – В настоящее время ведутся работы по обратной засыпке сходов и устройству гранитной плитки». По словам Рафика Загрутдинова, строители ведут на участке работы по устройству дорожного полотна, перекладке инженерных коммуникаций, возведению путепроводов и подземных пешеходных переходов. «Протяженность участка 12,9 километра дороги. Общая готовность объекта от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе составляет более 60 процентов», – рассказал Рафик Загрутдинов. Напомним, Северо-Восточная хорда, протяженностью сорок километров, проходит от Бусиновской развязки на МКАД через Косинскую развязку до границы с МО, соединив между собой крупные магистрали: трассу М-11 «Москва-Санкт-Петербург», восточный и северный участки МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также строящуюся скоростную автомобильную дорогу М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань». «Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей», – добавил Рафик Загрутдинов.
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