### ФОК в Зеленограде введут в следующем году

11.07.2023

«Продолжаем строительство спорткомплекса «Горизонт» в Зеленограде, на улице Середниковской, з/у 5. Готовность объекта оценивается на 20 процентов. На финальном этапе монолитные работы. Планируем завершить их до конца июля, после чего сможем начать установку витражного остекления, также строители выполняют устройство водостока и приступили к устройству внутренних инженерных систем. Завершить основные строительные работы на объекте планируем в следующем году.», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Трёхэтажный ФОК площадью около 4 000 квадратных метров будет включать: - зону большого бассейна 25х16 метров на 8 дорожек, - зону малого бассейна 10х6 метров, - зону тренажерного зала около 200 кв.м, - административные помещения, - буфет. Единая пропускная способность объекта составит 1050 человек в сутки. Прилегающая территория будет благоустроена, предусмотрена парковка на 17 машиномест. Архитектура спорткомплекса будет лаконичной, гармоничное сочетание цветового решения фасадов дополнит витражное остекление, что подчеркнет индивидуальный облик объекта.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11708549.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»