Рафик Загрутдинов: Готовность развязки МКАД-Верхние Поля составляет 60%
14.07.2023
Строительные работы на развязке МКАД и улицей Верхние поля выполнены на 60%. Об этом рассказал журналистам в ходе пресс-показа руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. «Важный транспортный проект в ЮВАО – это реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня. Не секрет, что это один самых загруженных участков на МКАД. По окончании проекта мы улучшим транспортную ситуацию в округе и обеспечим выезд автомобилистов с Южной рокады. Сейчас общая готовность объекта составляет 60 %. Завершить работы мы планируем в третьем квартале этого года», – отметил Рафик Загрутдинов. По его словам, ведутся работы по строительству пролетных строений эстакад строительству армогрунтовой стены с внешней стороны МКАД, башен надземного пешеходного перехода вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе. устройству дождевой канализации, перекладке электрических сетей и сетей связи, переустройству тепловой сети, монтажу металлоконструкций правоповоротной эстакады с улицы Верхние поля на внутреннюю сторону МКАД. «Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей по поручению Мэра Сергея Собянина проводятся комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос», – заключил Рафик Загрутдинов.
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