### Рафик Загрутдинов: Началось строительство участка трассы «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Варшавского шоссе

14.07.2023

На участке от улицы Поляны до Варшавского шоссе приступили к строительным работам. Об этом в ходе пресс-показа рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. «Сегодня на трассе «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» завершено строительство трех участков. Еще два участка – от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны и от улицы Поляны до Варшавского шоссе – в строительстве. Так, начаты работы на участке от улицы Поляны до Варшавского шоссе, здесь предусматривается строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 14 км, в том числе, эстакада, тоннель, 2 путепровода, 10 пешеходных переходов. Сейчас подрядная организация приступила к устройству строительного городка и ограждению территории», – отметил Рафик Загрутдинов. Готовность второго участка от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны составляет 38%. Здесь построят дороги общей протяженностью 28 км, в том числе 3 путепровода и шесть пешеходных переходов. «После завершения строительства прилегающую территорию благоустроят. В общей сложности на двух строящихся участках трассы будет разбито 2300 цветников и уложено газонов площадью 46 га. Также будут высажены 5700 деревьев и более 61 тысячи кустарников», – заключил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11715552.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»