### Рафик Загрутдинов: Ледовый дворец в Ясенево готов на 95 процентов

21.07.2023

«Совсем скоро достроим ледовый дворец в районе Ясенево на юго-западе Москвы. Значимый спортивный объект, площадь которого составит почти 21 000 кв. метров, готов уже на 95 процентов. Активно ведется благоустройство прилегающей территории – оно выполнено более чем наполовину: устанавливаем наружное освещение, завозим грунт для высадки деревьев и озеленения, обустраиваем дорожки из брусчатки, вскоре приступим к устройству асфальтового покрытия проездов. Чистовые отделочные работы тоже подходят к завершению: в зонах ледовых арен выполняем финишную декоративную окраску», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов «Комсомольской правде». Дворец представляет собой многофункциональный спортивный комплекс, предназначенный для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, проведения ледовых шоу и массового катания Внутри – это суперсовременный спорткомплекс, единая пропускная способность которого составит более 400 человек в смену, а трибуны вместят 500 зрителей. В комплексе будут размещены: две ледовых арены, два тренажерных и десять хореографических залов, зал акробатики и реабилитационный блок с зоной водных процедур. В свободное от тренировок спортсменов время Ледовый дворец будет открыт для всех желающих. Внешний облик можно смело назвать особенностью объекта, подчеркивающей его индивидуальность. Это витражное остекление, 10-метровый козырек, украшенный специальными металлическими кассетами и более 200 колонн по периметру здания, обеспечивающих визуальную связь между основанием сооружения и его кровлей. «Всего в стадии строительства у нас находится 11 объектов спорта, еще шесть начнем строить в этом и следующем году. Программа «Спорт Москвы» с каждым годом набирает обороты, и мы уделяем большое внимание тому, чтобы для каждого жителя Москвы спорт стал доступнее – большую часть в Адресной инвестиционной программе занимают спортивные комплексы районного значения, чтобы каждый желающий смог заниматься спортом недалеко от дома», - также отметил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11728147.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»