### Рафик Загрутдинов: ФОК в Южном Бутово введут в следующем году

21.07.2023

«Продолжаем строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса в Южном Бутове на улице Остафьевской, корпус «Г». На текущий момент готовность объекта оценивается примерно на 17 процентов, на финальном этапе монолитные работы, приступаем к устройству наружных инженерных сетей, началась установка металлоконструкций здания. Завершить основные строительные работы на объекте планируем в следующем году.», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Единая пропускная способность ФОК составит порядка 1500 человек в сутки. Двухэтажный объект площадью более 8 600 квадратных метров будет включать: - бассейн для оздоровительного плавания с ванной 25х16 м, - бассейн для обучения плаванию детей с ванной 10х6 м, - тренажерный зал с зоной кросс-фита площадью не менее 200 кв.м, - ледовое поле 30х60 метров, - медицинский блок, - необходимые административные и технические помещения. Спорткомплекс будет приспособлен для комфортного посещения маломобильных посетителей. Прилегающую территорию благоустроим: появятся велопарковки, небольшой сквер, также будет оборудована парковка на 68 машиномест, в том числе 11 машиномест для маломобильных людей.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11728164.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»