Рафик Загрутдинов: Началась укладка асфальта на четырех путепроводах на развязке МКАД-Липецкая улица
28.08.2023
На транспортной развязке на Московской кольцевой автомобильной дороги с Липецкой улицей рабочие приступили к укладке асфальта на четырех путепроводах. Общая готовность развязки составляет 60%. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. «Сейчас на развязке параллельно с укладкой асфальта рабочие монтируют барьерные ограждения и наружное освещение, проводят отделочные работы в тоннеле и окрашивают пролетные строения путепроводов. Общая готовность развязки составляет 60%», – отметил Рафик Загрутдинов. Одновременно на объекте идет перекладка инженерных коммуникаций, строительство трех надземных пешеходных переходов и четырех локальных очистных сооружений. Новая конфигурация развязки обеспечит комфортный выезд на федеральную трассу М-4 «Дон», а благодаря увеличению пропускной способности примерно на треть проехать этот участок МКАД можно будет быстрее. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске движения с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».


Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11796397.html
ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»
