### Рафик Загрутдинов: Лучевой корпус в Коммунарке готов более чем на 70 процентов

01.09.2023

«Лучевой корпус на 50 коек станет десятым корпусом московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Здание готово на 74 процента. На финише – устройство фасадов, идет внутренняя отделка помещений и монтаж внутренних инженерных систем, работы по благоустройству, готовится к монтажу медицинское оборудование. Корпус будет связан и с детским, и с амбулаторным отделениями. Основные строительно-монтажные работы мы планируем завершить до конца года, а в следующем году – завершить пусконаладку и ввести здание в эксплуатацию», – сообщил журналистам на пресс-туре руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Открытие нового корпуса лучевой терапии станет важным шагом в развитии онкологической службы. В корпусе будут работать лаборатория радиоизотопной диагностики, благодаря чему можно будет проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии. Предусмотрен комплекс помещений дневного стационара с возможностью проведения химиотерапии.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11807519.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»