### Рафик Загрутдинов: Пять крупных транспортных проектов запустят до конца этого года в Москве

01.09.2023

В рамках развития транспортной инфраструктуры столицы до конца года завершат строительство пяти крупных объектов. Среди них развязки, магистрали и путепроводы. Об этом в ходе пресс-показа детской больницы имени святого Владимира рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«До конца года мы планируем закончить ряд крупных транспортных проектов. Например, это два участка Южной рокады: от улицы Марьинский парк до МКАД и первый этап на транспортной развязке на МКАД с улицей Верхние Поля. Также в наших планах запустить движение на Дмитровском путепроводе после его реконструкции, и на участке от улицы Хачатуряна до улицы Дубнинской под путями МЦД-1. Этот проект мы реализуем совместно с коллегами из РЖД. Еще один важный для города проект – развязка на МКАД и Липецкой улицей. Старая конфигурация развязки создавала немало проблем автомобилистам на юге Москвы. Первый этап строительства развязки мы также завершим в этом году», – отметил Рафик Загрутдинов.

Руководитель Департамента напомнил, в планах на этот год за счет средств городского бюджета намечен ввод более 70 километров дорог, 33 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов.

«По состоянию на сегодняшний день построено 28 километров дорог, в том числе, 11 искусственных сооружений и три пешеходных перехода», – добавил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11807522.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»