### Рафик Загрутдинов: в Акулово построят дом по программе реновации

18.09.2023

«В поселке Акулово района Восточный, з/у 4 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций здания, ведется кладка наружных и внутренних стен. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Новостройка будет состоять из двух смежных секций. Для отделки фасадов используют керамогранит натуральных оттенков и стеклофибробетонные панели. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением. Всего здесь будет 102 квартиры (однокомнатных – 24, двухкомнатных – 65, трехкомнатных – 11, четырехкомнатные - 2). Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением Правительства Москвы. Первые этажи сделают нежилыми – здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Для удобства перемещения между этажами в каждой секции установят современные лифты грузоподъемностью 1000 кг и 630 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли – мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, площадку для спортивных занятий и зону для тихого отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/. Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11835671.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»