### Начаты работы по оснащению инженерными системами строящихся путепроводов в районе ТЦ «МЕГА «Теплый стан»

25.09.2023

В Новомосковском административном округе столицы в районе ТЦ «МЕГА «Теплый стан» ведется строительство двух путепроводов. Реализация проекта позволит обеспечить комфортный подъезд автотранспорта с дублера Калужского шоссе на территорию торгового центра. Об этом сообщил и.о. руководителя Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. «Начаты работы по оснащению инженерными системами двух путепроводов, строящихся на Коммунарском шоссе. Ведется устройство наружного освещения, противогололедной системы, системы оповещения и видеонаблюдения», – рассказал Рафик Загрутдинов. В рамках производства работ по данному объекту предусмотрено строительство 1,5 км дорог, двух путепроводов (общая протяженность – 290 метров), также предусмотрено устройство и переустройство инженерных коммуникаций. «Строительные работы планируется завершить в 2024 году. В настоящее время выполняются работы по переустройству инженерных коммуникаций, строительству съезда №3, строительству путепроводов №1 и №2, строительству проезда № 7041 и благоустройству», – отметил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11851499.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»