### Рафик Загрутдинов: Пешеходный мост через водоотводной канал введут в эксплуатацию летом 2024 года

04.10.2023

Пешеходный мост, который свяжет Якиманскую, Крымскую и Болотную набережные введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-показа руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. «На сегодняшний день ведутся активные строительно-монтажные работы. Процент готовности составляет 60%. Сейчас подрядчик выполняет гидроизоляцию пролетного строения, а также бетонные работы на опорах конструкции. В наших планах ввести мост в эксплуатацию к лету следующего года», – отметил Рафик Загрутдинов. По его словам, строительство моста началось в марте этого года. 12 сентября была произведена транспортировка металлического пролетного строения моста на барже от места сборки в городском округе Лыткарино до акватории Водоотводного канала. Полная длина металлического пролетного строения – 54 метра, весит конструкция 235 тонн. «В рамках реализации проекта будут построены пандусные сходы на Якиманскую, Крымскую и Болотную набережные. В сторону 3-го Голутвинского переулка построят лестничный сход. Ширина моста варьируется от 6,35 до 8,25 метров», – добавил Рафик Загрутдинов. В качестве архитектурного акцента в центре мостового полотна предусмотрена место для отдыха. Мост будет выполнять не только логистическую функцию, но и станет украшением данной локации, ещё одной достопримечательностью района. Рафик Загрутдинов напомнил, что развитие поперечных связей в виде пешеходных и автомобильных мостов ведется по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11871473.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»