### Рафик Загрутдинов: завершаются отделочные работы в детско-взрослой поликлинике на Ленской улице в районе Бабушкинский

04.10.2023

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина развитие социальной инфраструктуры продолжается во всех районах Москвы. Новое здание детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену откроется в декабре в районе Бабушкинский на улице Ленская, владение 21. В настоящее время на объекте закончены фасадные, кровельные работы, прокладка наружных инженерных сетей, завершается отделка помещений, идет монтаж медицинского оборудования и мебели», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. В медицинском учреждении появятся зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, установят современное медицинское оборудование. Здание будет разделено на детский и взрослый блоки. Потоки пациентов пересекаться не будут. Наиболее часто посещаемые кабинеты будут размещены на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты – на верхних этажах здания. Рассадка врачей по кабинетам организуется таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным. Для маленьких пациентов на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми. В медицинском учреждении предусмотрено размещение педиатрического отделения, отделения для детей грудного возраста, дневного стационара, отделения функциональной и лучевой диагностики, отделения неотложной медицинской помощи детскому населению. Наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, а административные – на верхних. Поликлинику оснастят новейшей медицинской техникой. Во взрослом отделении будет цифровой маммограф, рентген-установка, аппараты УЗИ, лор-комбайн, офтальмоскоп, аппараты ЭКГ, СМАД, спирометр. В детском отделении — аппараты УЗИ экспертного класса, современное офтальмологическое оборудование, лор-комбайн, аудиометр с аудиометрической шумозащитной кабиной и другое необходимое оборудование. Благодаря новой медтехнике врачи поликлиники смогут применять наиболее современные виды диагностики. Объект будет оборудован уютными комнатами отдыха персонала, а кабинеты специалистов оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11872855.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»