### Здание новой школы в Ватутинках на 1200 учеников готово на

10.10.2023

«Строительная готовность нового здания школы в Ватутинках составляет 90 процентов, – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. – Завершаются отделочные работы, монтаж мебели и оборудования, благоустройство территории». Школа на 1200 мест возводится в деревне Ватутинки (поселение Десёновское, ТиНАО). Она будет поделена на центральный пятиэтажный блок, длинный корпус переменной этажности и короткий четырехэтажный корпус. Застройщиком выступает АНО «РСИ». В центральной части здания расположится основная входная группа, разделенная на три зоны – начальной, средней и старшей школы. В вестибюльной группе будет комната охраны с диспетчерским пунктом, гардеробы для учеников и учителей, пищеблок полного цикла, обеденный зал на 600 мест. Чтобы предотвратить пересечение потоков, вестибюль разделят низкой перегородкой на две части. В длинном корпусе на первом этаже проектом предусмотрен блок первых классов с отдельными выходами в школьный двор и на участок. В дальней части корпуса расположены учебные помещения для учеников со второго по четвертые классы. «В коротком четырехэтажном корпусе разместится IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны: программирования, разработки устройств, обработки материалов, испытания устройств, моделирования», – отметил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11886338.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»