### Начались работы по устройству кровли здания культурно-досугового центра на улице Полярная

16.10.2023

В районе Южное Медведково появится новый культурно-досуговый центр «Полярный» площадью около 8 900 тысяч квадратных метров. В нём будут оборудованы пространства креативно-творческой деятельности с выставочным сектором. «Строители полностью выполнили устройство стен и перегородок из газобетонных блоков второго, третьего, четвертого и пятого этажей. Завершают строительство лестниц всего здания, стен и перегородок подвального, первого и четвертого этажей. Начались работы по устройству кровли здания культурно-досугового центра на улице Полярная», – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Здание возводится на месте старого кинотеатра «Полярный» по адресу: улица Полярная, владение 9. Строительство планируется завершить в 2024 году. Застройщиком выступает АНО «РСИ». Пространства и оборудование нового культурно-досугового центра позволят проводить мероприятия различных форматов. «Центр «Полярный» станет уникальным объектом, аналогов которому ещё нет в столице. В нём сосредоточится культурная и спортивная жизнь не только местных горожан, но и жителей соседних районов, что значительно разнообразит культурную жизнь москвичей» – отметил Рафик Загрутдинов. В культурно-досуговом центре будут оборудованы универсальные залы, студия звукозаписи, зрительный зал на 300 мест, театрально-хореографическая студия, репетиционный зал, камерный зал, гримерные, теннисная секция, пресс-центр и буккроссинг. В здании разместят аудиторию инжиниринга и моделирования, мастерскую живописи, гончарную мастерскую. Для посетителей центра будут функционировать универсальный зал для борьбы и спорта, универсальный зал для групповых занятий и йоги. Проектом предусмотрено устройство выставочной зоны, зона отдыха, игровой комнаты.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11905329.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»