### Рафик Загрутдинов: завершается сооружение основных конструкций пешеходного перехода через МЦД-2 в районе ул. Медиков

19.10.2023

«Подземный пешеходный переход через МЦД-2 в районе улицы Медиков будет готов в следующем году. В настоящее время завершаются работы по сооружению основных конструкций объекта (тоннельная часть, лестничные сходы, лифтовые шахты). Ведутся отделочные работы: облицовка гранитными плитами стен парапетов схода, облицовка стен лестничных сходов и стен тоннеля керамогранитной плиткой, торкретирование внутренней потолочной поверхности, устройство арматурного каркаса лифтового павильона», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Проектом предусматривается строительство подземного пешеходного перехода длиной тоннельной части 97 метров, в том числе устройство четырех лестничных сходов и трех лифтов. Реализация объекта обеспечит безопасный и комфортный проход для пешеходов под проезжей частью МЦД-2 в районе перекрестка улицы Медиков с Кантемировской улицей, а также обеспечит безопасный проход пешеходов через ж/д пути Курского направления ОАО «РЖД» к территории парка «Борисовские пруды». «По поручению мэра столицы Сергея Собянина мы продолжаем создание благоприятных условий для движения поездов по МЦД. С помощью пешеходных переходов люди смогут удобно и безопасно пересекать железнодорожные пути в условиях интенсивного движения», – сказал Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/presscenter/news/detail/11915849.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»