### Рафик Загрутдинов: ФОК в Гольяново появится в следующем году

19.10.2023

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят в районе Гольяново по адресу улица Алтайская, владение 33. Его готовность на текущую дату составляет около 15%. Строители уже завершили монолитные работы по устройству чаш обоих бассейнов, на финальном этапе монолитные работы в зоне подземного этажа, ведется монтаж колонн первого этажа и гидроизоляция наружных стен подземного этажа», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов «Вечерней Москве». Общая площадь комплекса составит около 4 тыс. кв. метров. В спортивном центре будет два бассейна: длиной 25 метров для взрослых и 10 метров, предназначенный для обучения плаванию детей. Помимо этого, в здании предусмотрен тренажерный зал, буфет, а также необходимые административные и технические помещения. Цветовое решение будет включать контрастные и при этом гармоничные цвета: черный, белый, красный и серый. Основными материалами фасадной отделки станут алюминиевые металлокассеты и керамогранит. По стандартам программы «Спорт Москвы» мы предусмотрели панорамное остекление для обеспечения хорошей инсоляции объекта. Фасад лаконичного по архитектурному решению ФОКа украсят алюминиевые ламели. «Как ранее отмечал мэр Москвы С.С. Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза. Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом», - добавил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/presscenter/news/detail/11916660.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»