### Рафик Загрутдинов: Центральный кластер МГТУ имени Н.Э.Баумана готов на 35 процентов

24.10.2023

«Продолжаем работы по созданию Центрального кластера МГТУ имени Н.Э.Баумана. Строительная готовность объекта оценивается на 35 процентов: монолитные работы завершены на всех составляющих проекта, кроме Конгресс-центра – на указанном объекте планируем завершить их в ноябре текущего года. Также ведутся кровельные работы, устройство фасадных систем и остекление – в корпусах Б и В оно выполнено полностью, в корпусе А завершено на 55%. Продолжаются черновые отделочные работы. Кроме того, ведется монтаж металлоконструкций будущего купола – светопропускающей конструкции, которая объединит все 5 зданий. Площадь архитектурного элемента составит 2 500 кв.метров. Завершение основных строительно-монтажных работ планируется в первом квартале 2024 года», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов «Вечерней Москве». «Сердце» проекта развития территории будущего технологического кампуса, общая площадь которого с учетом стилобата составит 50,9 тысяч кв. метров, будет включать следующие научные пространства: Кластер «Технологии защиты природы», Кластер «Цифровое материаловедение», Федеральный испытательный центр, Кластер «Цифровой трансформации», «Инновационный хаб», Конгрессцентр. МГТУ им. Н.Э. Баумана — один из старейших и крупнейших технических вузов страны. Учебные и административные корпуса располагаются в центре Москвы на набережной реки Яузы. Сегодня комплекс зданий образовательного учреждения уже не полностью соответствует потребностям активно развивающегося вуза. В связи с этим правительством РФ совместно с Правительством Москвы было принято решение о комплексном развитии территории университета. Новый кампус разместится в непосредственной близости от действующих зданий вуза, что позволит обеспечить эффект синергии существующих и новых подразделений университета. Здесь появится около 170 тысяч квадратных метров новых площадей и 14 новых корпусов. В конце прошлого года Мэр Москвы Собянин открыл первые два корпуса кластера МГТУ имени Баумана: биомедицинский центр и центр транспортного инжиниринга. Первого сентября, в день знаний, университет получил очередной подарок – открылись еще два новых корпуса. Первый— новый многофункциональный научно-образовательный корпус. Здание площадью 20 тысяч квадратных метров будет принадлежать семи исторически значимым кафедрам, многие из них развивают российскую науку уже более ста лет. Второй объект — это отреставрированное двухэтажное здание Фанагорийских казарм по адресу: Бригадирский переулок, владение 13. Памятнику истории, возведенному во второй половине 18 века, фактически подарили новую жизнь в составе технологической долины одного из ведущих ВУЗов страны.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11930457.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»