### Рафик Загрутдинов: в районе Северное Измайлово началось строительство дома по программе реновации

07.11.2023

«В районе Северное Измайлово по адресу: 11-я Парковая улица, з/у 55.1 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по разработке котлована и устройству шпунтового ограждения, так же производится монтаж монолитных конструкций фундаментной плиты здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Жилой дом будет состоять из пяти секций переменной этажности. В подземном уровне разместится автостоянка. При отделке фасада жилого дома применят навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом. На них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением. Всего здесь будет 383 квартир (однокомнатных – 180, двухкомнатных – 136, трехкомнатных – 67). Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением Правительства Москвы. Первый этаж дома будет нежилыми – здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части здания разместятся лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Связь между этажами обеспечат современные грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли – мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года. Во дворе установят детскую и спортивную площадки, а также площадки для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники и газоны. Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/. Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11962845.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»