### Рафик Загрутдинов: завершено возведение монолитных конструкций первого корпуса жилого дома на улице Академика Королева

07.11.2023

«Завершено возведение монолитных конструкций первого корпуса жилого дома, строящегося по программе реновации на улице Академика Королева. В настоящее время ведутся фасадные и отделочные работы. Началось возведение монолитных конструкций второго корпуса. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Дом возводится в районе Марфино по адресу: ул. Академика Королева, з/у 21/1. Жилой дом будет состоять из двух жилых корпусов и нежилого одноэтажного здания. Фасады здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На фасадах устанавливаются корзины для кондиционеров. Всего в новом доме будет 431 квартира (однокомнатных – 92, двухкомнатных – 286, трёхкомнатных - 53). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы. Квартиры будут располагаться со второго этажа. Первые этажи сделают нежилыми, они предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. В здании установят современные лифты грузоподъёмностью 1000 кг и 630 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят. Во дворе нового дома обустроят детскую игровую площадку, спортивную площадку, площадку для отдыха. Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/. Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11962901.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»