### Рафик Загрутдинов: 17 километров дорог построят на территории Мневниковской поймы

08.11.2023

В рамках глобального проекта развития улично-дорожной сети Мневниковской поймы построят дороги, мосты и пешеходные переходы. Об этом сообщил в ходе пресс-тура руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. «В целом для развития дорожной сети на территории поймы сейчас ведется строительство 10 километров дорог из 17 запланированных. Кроме моста в створе улицы Мясищева возводится путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе, а также три пешеходных перехода», – отметил Рафик Загрутдинов. По его словам, получено положительное заключение экспертизы на проект моста через р. Москву вблизи ул. Новозаводская с подходами с ориентировочным сроком начала строительства в IV квартале 2023 года. Завершить работы планируется во II квартале 2025 г. «В перспективе для создания пешеходной связи между территорией Мневниковской поймы и Татаровской поймы и парком «Фили», планируется реализация двух велопешеходных мостов через р. Москву», – добавил Рафик Загрутдинов. По его словам, на указанной территории уже завершено строительство двух участков - от улицы Нижние Мневники до Проектируемого проезда № 1078 (3,2 км) и участка для транспортного обслуживания 1-го и 4-го квартала ЖК «Остров» протяженностью (3,34 км). Рафик Загрутдинов напомнил, что развитие транспортного каркаса города ведется по поручению Мэра Сергея Собянина.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11967558.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»