### Рафик Загрутдинов: Квантум парк МГТУ им. Н.Э. Баумана готов на 40 процентов

09.11.2023

«Продолжаем работу над созданием уникального объекта в рамках развития территории МГТУ имени Н.Э. Баумана. Квантум-парк – особенно интересный по строительным характеристикам проект, в будущем предназначенный для научных исследований и открытий, готов почти на 40 процентов. Здесь полностью завершены монолитные работы, остекление фасадов выполнено на 30 процентов, до конца года планируем завершить устройство кровли. Также ведется активное устройство внутренних и внешних инженерных систем, продолжаются черновые отделочные работы, также ведется устройство высокопрочной стяжки пола в лабораториях, где будет установлено массивное оборудование для проведения научных исследований.», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По завершении работ в Квантум-парке, площадь которого составит около 14 000 кв. метров, разместится комплекс помещений лабораторного назначения, коворкинга для студентов, учебных аудиторий, конференц-зала. Завершение основных строительно-монтажных работ намечено на I квартал 2024 года. «При проектировании объекта был учтен тот факт, что многотонное технологическое оборудование требует точных расчетов нагрузки, и для снижения уровня вибраций мы предусмотрели «плавающие» полы с установкой виброопор, которые минимизируют «структурный» шум и обеспечат комфортные условия для работы ученых и студентов», - также отметил Рафик Загрутдинов. МГТУ им. Н.Э. Баумана — один из старейших и крупнейших технических вузов страны. Сегодня комплекс зданий образовательного учреждения уже не полностью соответствует потребностям активно развивающегося вуза. В связи с этим правительством РФ совместно с Правительством Москвы было принято решение о комплексном развитии территории университета. Новый кампус разместится в непосредственной близости от действующих зданий вуза, что позволит обеспечить эффект синергии существующих и новых подразделений университета. Здесь появится около 170 тысяч квадратных метров новых площадей и 14 новых корпусов. «Как ранее сообщал Мэр Москвы Сергей Собянин, общая готовность кампуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана составляет 50 процентов. Кроме того, до конца года завершим работы на двух объектах — в исследовательском центре и многофункциональном библиотечном корпусе», - добавил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11970335.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»