### Рафик Загрутдинов: дорогу, связывающую улицы Татьянин Парк и 50 лет Октября, откроют до конца года

09.11.2023

Строительные работы находятся на завершающей стадии. В общей сложности специалисты уложат более 1,5 километра дорог. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. «Возводимая улично-дорожная сеть проходит рядом со станцией метро "Говорово" от улицы 50 лет Октября до улицы Татьянин Парк. Готовность объекта – 76 %. Сроки реализации по контракту – декабрь 2023 года. В настоящее время ведутся работы по устройству земляного полотна, планировке откосов, уплотнению дорожного основания на улице Татьянин Парк, устройству бетонного основания на улице 50 лет Октября», – рассказал Рафик Загрутдинов. По его словам, проектом предусматривается строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 1,65 км в том числе: реконструкция улиц Татьянин Парк (378 м) и 50 лет Октября (498 м). Кроме дорожного строительства предусмотрено размещение двух зарядных станций электробусов, отстойно-разворотной площадки, плоскостных стоянок легкового транспорта, переустройство электрических сетей и дождевой канализации. Также будет выполнено благоустройство площадью более 45 тысяч квадратных метров. «В перспективе планируется построить пешеходный переход, который пройдет под Боровским шоссе и его дублером с выходом к станции метро "Говорово"», – добавил Рафик Загрутдинов. Реализация объекта даст возможность разделения пешеходных и транспортных потоков, обеспечит комфортные зоны пересадки, повысит доступность для пассажиров и маломобильных групп населения, сократит время пересадки с одного вида транспорта на другой.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/11970339.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»