### Для электроснабжения ЖК «Терлецкий парк» смонтированы трансформаторные подстанции

22.11.2023

В ЖК «Терлецкий парк» в районе Перово по адресу: улица Новогиреевская, владение 5 смонтированы трансформаторные подстанции, которые обеспечат жилой комплекс электроэнергией. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. «Подстанции расположены на въезде и выезде подземного паркинга. Системы опрессованы и готовятся к запуску. Сейчас на территории объекта осуществляется прокладка кабельных линий напряжением 10 кВ», - отметил Рафик Загрутдинов На корпусе № 1 ведется декоративная штукатурка с покраской стен в местах общего пользования, здесь также установлены квартирные двери. На блоке А корпуса № 2 установлены окна в местах крепления подъемника, окна на остальной жилой части блока были установлены ранее. На блоке Б смонтированы металлические двери, а в блоке В установлены двери в квартиры и на переходных балконах. Также на блоке В монтируются витражи на лоджиях. На блоке Г уже завершено остекление лоджий. Монтаж корзин под кондиционеры ведется на блоках А, Г, Е и на корпусе №1. На блоке Д продолжается установка витражных конструкций на лоджиях и их остекление. Здесь также устанавливаются радиаторы, а на 1 секции выложена плитка. На блоке Е начались монтаж витражных конструкций выполнен с 3-го по 21-й этаж. На блоке Ж завершен монтаж дверей на переходных балконах. Также здесь продолжается монтаж витражей на лоджиях. На всех блоках корпуса №2 продолжаются работы по облицовке керамогранитной плиткой фасада, а также ведется прокладка внутренней инженерии. Достройку проблемного ЖК «Терлецкий парк» осуществляет городской застройщик АО «Мосотделстрой № 1». На момент перехода жилого комплекса к городскому застройщику монолитные работы по конструктиву объекта были завершены на корпусе № 1, на корпусе № 2 предыдущий застройщик закончил монолитные работы только на блоке А. Решение о завершении строительства объекта за счет средств, выделенных из городского бюджета силами городского застройщика принято Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2023 года №1785-ПП «О совершенствовании структуры органов исполнительной власти города Москвы» полномочия и функции, связанные с завершением строительства проблемных объектов за счет бюджетных средств, переданы Департаменту строительства города Москвы.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/presscenter/news/detail/11995547.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»