Рафик Загрутдинов: готовность культурно-досугового центра на улице Грина превышает 40 процентов
22.11.2023
Центр строится на участке площадью 0,66 гектара в районе Северное Бутово на улице Грина, владение 1, корпус 3. По прогнозам завершить работы планируется уже летом 2024 года. «Сейчас объект возводят более 80 рабочих, задействовано четыре единицы строительной техники. В настоящее время выполняются монолитные работы по устройству надземной части, отделка, устройство наружных и внутренних инженерных систем, общая готовность объекта 45%. Завершить строительство центра планируется летом следующего года», – отметил Рафик Загрутдинов. Культурно-досуговый центр запроектирован с зрелищной, клубной и административной зонами. В зрелищной зоне размесят концертный зал на 300 посадочных мест, артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения. В концертном зале возможно проведение спектаклей, концертов и кинопоказов, а в зрительном для проведения концертно-театральных мероприятий предусмотрена система постановочного освещения. В клубной зоне будут оборудованы студии раннего развития детей, живописи и графики, а также декоративно-прикладного творчества, хореографический и музыкальный классы. Третья зона предназначена для административных, бытовых и технических помещений. Вокруг здания будет сформировано новое качественное общественное пространство. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что культурный центр в Северном Бутове станет передовой площадкой для творческого развития москвичей.
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