### Рафик Загрутдинов: Многофункциональный библиотечный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана готов на 90 процентов

27.11.2023

Соседство передовых технологий и культурных ценностей, развитие науки и сохранение памятников культурного наследия, создание современных объектов, отличающихся уникальной архитектурой, и бережное отношение к истории – все эти принципы нашли отражение в масштабном проекте развития территории МГТУ имени Н.Э. Баумана. «Амбициозная задача для строителей - найти тонкую грань соприкосновения новых трендов градостроительства и объектов реставрации успешно решается на участке земли площадью всего 42 тыс. кв. метров. Здесь недавно открытые Мэром столицы С.С. Собяниным Фанагорийские казармы соседствуют с активно строящимся Центральным кластером и Квантум парком, а совсем скоро, уже в конце текущего года, эта локация дополнится Многофункциональным библиотечным корпусом. Именно так по завершении работ будет называться объект культурного наследия, возведенный в 19 веке -Химическая лаборатория Императорского Московского технического училища архитектора Л.Н. Кекушева. Работы здесь выполнены уже почти на 90 процентов», - сообщил «Вечерней Москве» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, строители завершают реставрацию крыльца главного входа в здание и установку воссозданных деревянных панелей тамбура. В вестибюле главного входа полностью выполнена укладка художественного «ковра» из метлахской плитки, площадью более 115 квадратных метров. Также на финальном этапе работы по воссозданию архитектурно-лепного декора в вестибюле главного входа и установка воссозданных металлических ограждений лестницы, завершена укладка воссозданного паркета и устройство подиумов в потоковых аудиториях. «Стоит отметить, что реставрации фасадов уделено большое внимание. Профессиональные реставраторы особенно позаботились о цветовой палитре экстерьера. В рамках историко-архивных и химико-технологических исследований были выполнены зондажи на кирпичных стенах, тщательно раскрыты все окрасочные слои и подобраны цвета в соответствии с первоначальными образцами. По завершении работ Химлаб станет Многофункциональным библиотечным корпусом - учебным пространством с коворкингом, компьютерными классами, потоковыми аудиториями, преподавательскими и другими необходимыми для развития ведущего технического ВУЗа страны классами и помещениями», - отмечает Рафик Загрутдинов. МГТУ им. Н.Э. Баумана — один из старейших и крупнейших технических вузов страны. Учебные и административные корпуса располагаются в центре Москвы на набережной реки Яузы. Сегодня комплекс зданий образовательного учреждения уже не полностью соответствует потребностям активно развивающегося вуза. В связи с этим правительством РФ совместно с Правительством Москвы было принято решение о комплексном развитии территории университета и строительстве нового кампуса. Он разместится в непосредственной близости от действующих зданий вуза, что позволит обеспечить эффект синергии существующих и новых подразделений университета. Здесь появится около 170 тысяч квадратных метров новых площадей и 14 новых корпусов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12005743.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»