### Здание нового учебного корпуса на Салтыковской улице готово на 30 процентов

28.11.2023

«Строительство нового учебного корпуса с дошкольным отделением ведется на Салтыковской улице в районе Косино-Ухтомский. Строители полностью возвели монолитные конструкции здания, выполняется кладка внутренних стен и перегородок. Общая готовность объекта составляет порядка 30 процентов», – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Пятиэтажное здание площадью 16,5 тысяч квадратных метров будет возведено на Салтыковской улице. Учебный комплекс рассчитан на 550 обучаемых, дошкольные группа – на 225 детей. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2024 году. В корпусе будет обеспечен комфортный переход детей из дошкольного в основной блок для продолжения обучения в одном здании. Школу оснастят современными инженерными и медицинскими лабораторно-исследовательскими комплексами. «В настоящее время Департаментом строительства за счет средств городского бюджета ведется строительство более 30 объектов образования общей площадью порядка 200 тысяч квадратных метров», – добавил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12007842.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»