### В районе Ново-Переделкино завершается отделка фасадов здания для размещения десяти судебных участков мировых судей

28.11.2023

«На территории деревни Орлово в районе Ново-Переделкино завершается отделка фасадов здания для размещения десяти судебных участков мировых судей, – сообщил руководитель Департамента строительств города Москвы Рафик Загрутдинов. – Полностью выполнено возведение монолитных конструкций объекта, на финальной стадии отделочные работы, монтаж инженерного оборудования. Производится благоустройство территории». Семиэтажное здание будет расположено недалеко от станции метро «Новопеределкино» Солнцевской линии, а также одноименной станции МЦД-4. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца года. В здании будут размещены 10 залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями. Объект будет оснащен системами аудиовидеофиксации судебных заседаний и видео-конференц-связи, электронными киосками. Помещения здания суда разделены на несколько зон – судейскую, конвойную и общественную.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12009939.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»