### Завершается устройство внутренних инженерных сетей в здании учебного корпуса на улице Правды

04.12.2023

«Завершается устройство внутренних инженерных сетей в строящемся здании учебного корпуса на улице Правды. Общая готовность объекта составляет порядка 70 процентов. Выполняются отделочные работы, благоустройство территории», – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Трехэтажный учебный корпус рассчитан на 400 мест: 200 школьных и 200 дошкольных. Новое здание возводится по адресу: район Беговой, ул. Правды, вл. 1а. Застройщиком выступает АНО «РСИ». Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2024 году. В школьном блоке будут расположены кабинеты учителя логопеда и педагога-психолога, пищеблок полного технологического цикла, медицинский блок, 8 учебных кабинетов, 2 кабинета иностранного языка. Здесь предусмотрены многофункциональный информационный центр с зоной читательских мест, медиатека, а также спортивный зал, трансформируемый зал для мероприятий. В дошкольном отделении запроектировано 8 групповых ячеек – помещений с раздвижной трансформируемой перегородкой, каждая из которых включает спальню, буфет, игровую. Кроме того, в дошкольном отделении предусмотрены музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и развивающих занятий, кабинеты логопеда и педагога-психолога.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12021848.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»