### Рафик Загрутдинов: жилой дом по программе реновации начали возводить в Текстильщиках

04.12.2023

«В районе Текстильщики по адресу: улица Артюхиной, з/у 24 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время завершен монтаж шпунтового ограждения, ведется разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Новостройка будет односекционной, в подземном уровне разместится стоянка для автомобилей. Фасады здания будут вентилируемыми, их облицуют керамогранитными плитами. На них установят металлические корзины под кондиционеры. Входная группа будет оформлена витражным остеклением. Всего здесь будет 103 квартиры (однокомнатных – 18, двухкомнатных – 58, трехкомнатных – 22, четырехкомнатные - 5). Одна квартира предусмотрена для маломобильных жильцов, в ней увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы. Первый этаж дома сделают нежилым, здесь разместятся: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения Для удобства перемещения между этажами в каждом корпусе установят два современных лифта грузоподъёмностью 1000 кг и 450 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детскую площадку с безопасными резиновым покрытием и спортивную площадку, а также обустроят зону для тихого отдыха взрослых. Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/. Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12022403.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»