### Рафик Загрутдинов: Эстакаду правоповоротного съезда с МСД на Каширское шоссе в направлении МКАД откроют в мае 2024 года

07.12.2023

Строительство правоповоротного съезда на Каширское шоссе является заключительным этапом развития шестого участка южного направления Московского скоростного диаметра. Общая готовность объекта превышает 20%. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. «К сооружению эстакады приступили год назад в рамках строительства многоуровневой развязки на участке Московского скоростного диаметра. После ввода ее в эксплуатацию у автомобилистов появится прямой съезд на Каширское шоссе в сторону области. Общая строительная готовность эстакады чуть более 20%. Запустить движение транспорта планируем в мае следующего года», – отметил Рафик Загрутдинов. Проектом предусмотрено строительство эстакады длиной более 300 метров и дорог общей протяженностью свыше 1,7 километра. Кроме того, будет реконструирован пешеходный переход в районе дома №57 на Каширском шоссе и выполнено благоустройство. В настоящее время производятся буровые работы по устройству буронабивных свай, ведется строительство по укрупнению металлоконструкций пролетного строения съезда в сторону МКАД, монолитного преднапряжённого железобетонного пролетного строения и подпорных стен. В рамках основного этапа ведутся работы по переустройству и прокладке инженерных сетей. Рафик Загрутдинов напомнил, что ранее на основном ходу Московского скоростного диаметра было запущено движение транспорта в черте МКАД. «Крупнейший инфраструктурный проект последнего времени, который мы реализуем по прямому поручению Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина — Московский скоростной диаметр. Благодаря этому проекту появится бессветофорная трасса, предназначенная для скоростного движения машин. Но что важно — значительно улучшится связность округов и районов города», – заключил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/presscenter/news/detail/12030364.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»