Рафик Загрутдинов: съезд на Нижегородскую улицу с МСД откроют до конца года
07.12.2023
Компания-подрядчик завершает работы на съезде в сторону области на Нижегородскую улицу. Строительство велось в рамках второго участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. «Общая строительная готовность почти 100%. Движение транспорта запустят в декабре этого года. Сейчас на съезде уложен асфальт и проложены инженерные коммуникации: наружное освещение, АСУДД, дождевая канализация. Также специалисты выполнили благоустройство территории: высадили зеленые насаждения и уложили рулонный газон на съезде с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо (ТТК) и на выезде на дублер Рязанского проспекта», – отметил Рафик Загрутдинов. По его словам, результатом запуска второго участка южного направления МСД станет снижение нагрузки на ТТК, а также увеличение пропускной способности Рязанского и Волгоградского проспектов, шоссе Энтузиастов и улицы Нижегородская. «Запуск этого участка благоприятно отразился на транспортной доступности районов Печатники, Нижегородский и Южнопортовый, а пассажиры общественного транспорта получили комфортный подъезд к станциям «Новохохловская» и «Нижегородская» Московского центрального кольца», – подчеркнул руководитель Департамента. Всего проектом предусматривается строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 5,3 км, в том числе строительство путепровода через Курское направление МЖД (455 м), строительство двух отдельно стоящих подземных пешеходных переходов в районе ул. Нижегородская, д. 102, перекладка инженерных коммуникаций (16 км). Рафик Загрутдинов напомнил, что развитие транспортного каркаса ведется по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.
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