### Рафик Загрутдинов: почти 4 километра построят от Большой Филевской улицы до ТТК

25.12.2023

Участок строительства улично-дорожной сети территориально расположен в Западном административном округе города Москвы в районах Филевский Парк и Дорогомиловский. Строительная готовность всего проекта составляет 52 %. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. «В настоящее время ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций, устройству стен надземной части очистного сооружения, , укрупнению и монтажу металлического пролетного строения путепровода», – отметил Рафик Загрутдинов. Территория участка начинается от Шелепихинского моста вдоль улицы Заречная в сторону Кутузовского проспекта, далее идет ответвление к улице Новозаводская в районе дома №2Б. Затем дорога проходит под Белорусским мостом железной дороги, вдоль Проектируемого проезда №1033 и заканчивается в районе дома №31 на набережной Тараса Шевченко. «Полоса отвода перекладки инженерных коммуникаций представляет собой линейно-протяженные строительные площадки, в пределах которых выполняется весь комплекс строительства коммуникаций», – добавил Рафик Загрутдинов. По проекту предусматривается строительство и реконструкция почти 4 километров дорог, в том числе 1 путепровод протяженностью более 200 метров в однополосном движении. В рамках благоустройства территорий уложат 2,3 гектара газонов и высадят 115 деревьев и более 7,2 тысячи кустарников. Реализация объекта позволит улучшить транспортную доступность районов Дорогомилово и Филевский Парк Западного административного округа столицы. Также будет обеспечена транспортная связь между улицей Большая Филевская, Северным дублером Кутузовского проспекта (проспект Багратиона) и ТТК. Рафик Загрутдинов напомнил, что локальные мероприятия по развитию улично-дорожной сети являются неотъемлемой частью формируемого по поручению Мэра Сергея Собянина транспортного каркаса.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12072397.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»