### На 40 процентов выполнены отделочные работы в здании культурно-досугового центра на улице Полярная

12.01.2024

В районе Южное Медведково появится новый культурно-досуговый центр «Полярный» площадью около 8 900 тысяч квадратных метров. В нём будут оборудованы пространства креативно-творческой деятельности с выставочным сектором. «Строители полностью возвели монолитные конструкции здания, ведутся фасадные работы, отделочные работы выполнены на 40 процентов», – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Здание возводится на месте старого кинотеатра «Полярный» по адресу: улица Полярная, владение 9. Строительство планируется завершить в 2024 году. Застройщиком выступает АНО «РСИ». Пространства и оборудование нового культурно-досугового центра позволят проводить мероприятия различных форматов. «Центр «Полярный» станет уникальным объектом, аналогов которому ещё нет в столице. В нём сосредоточится культурная и спортивная жизнь не только местных горожан, но и жителей соседних районов, что значительно разнообразит культурную жизнь москвичей», – отметил Рафик Загрутдинов. Отличительной чертой здания являются стеклянные наклонные фасады, отражающие город. Пересекающиеся световые линии с мягкими световыми сценариями на фасадах, создают изломы «айсбергов». Внутренняя подсветка будет имитировать северное сияние. В культурно-досуговом центре будут оборудованы универсальные залы, студия звукозаписи, зрительный зал на 300 мест, театрально-хореографическая студия, репетиционный зал, камерный зал, теннисная секция и пресс-центр. В здании разместят аудиторию инжиниринга и моделирования, мастерскую живописи, гончарную мастерскую. Для посетителей центра будут функционировать универсальный зал для борьбы и спорта, универсальный зал для групповых занятий и йоги. Проектом предусмотрено устройство выставочной зоны, зона отдыха, игровой комнаты.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12101296.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»