Рафик Загрутдинов: Более чем на 60% выполнены работы на пешеходном переходе через пути МЦД
17.01.2024
Подземный пешеходный переход под путями Московского центрального диаметра и Дмитровским шоссе построен на 65%. Работы планируется завершить раньше контрактного срока, уже летом этого года. Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. «Проектом предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода длиной тоннельной части более 80 метров, в том числе, монтаж трёх лестничных сходов и трёх лифтов. Готовность объекта в целом – 65 %. Сроки реализации по контракту – декабрь 2024 года», – отметил Рафик Загрутдинов. По его словам, сейчас на объекте ведется армирование и бетонирование стен тоннельной части. Кроме пешеходного перехода, запланирована перекладка инженерных коммуникаций: водопроводных сетей, ливневой канализации, электрических кабельных линий и наружного освещения. Новый пешеходный переход станет дополнительной пешеходной зоной, связавшей между собой два района — Тимирязевский и Бутырский. В общей сложности в указанных районах проживает более 155 тысяч человек. «Реализация объекта позволит обеспечить безопасное движение пешеходов через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути Савеловского направления ОАО "РЖД"», – отметил Рафик Загрутдинов. По его словам, строительство пешеходных переходов через железнодорожные пути и автомобильные магистрали ведется для комфорта и безопасности горожан. Эта работа — часть формируемого по поручению Мэра Сергея Собянина транспортного каркаса столицы.
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