### Рафик Загрутдинов: ФОК с двумя бассейнами построят в этом году в Гольяново

24.01.2024

«Продолжается строительство спорткомплекса в районе Гольяново по адресу: улица Алтайская, владение 33. Его готовность на текущую дату составляет ориентировочно 27 процентов. На объекте завершаются монолитные работы, приступили к монтажу металлоконструкций ферм перекрытия чаши большого бассейна, в конце января планируем начать устройство кровли. Кроме того, в ближайшее время приступим к работам над внутренними инженерными системами – отоплением и вентиляцией. Завершить основные строительно-монтажные работы на данном объекте планируем в конце текущего года», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Общая площадь трехэтажного объекта составит около 4 000 кв. метров, он будет включать следующие функциональные зоны: два бассейна, в том числе для оздоровительного плавания длиной 25х16 метров и для обучения плаванию детей - 10х6 метров, спортивный зал, буфет, раздевалки, административные и вспомогательные помещения. В качестве цветового решения выбраны черный, белый, красный и серый цвета, также для обеспечения хорошей инсоляции проектом предусмотрено панорамное остекление. Архитектурный облик станет отличительной особенностью здания, он будет перекликаться со стилем советского модернизма. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Единая пропускная способность физкультурно-оздоровительного комплекс, который будет приспособлен для маломобильных посетителей, составит 1 130 человек в сутки. «Как ранее отмечал мэр Москвы С.С. Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза. Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом», - добавил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12123067.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»