### Рафик Загрутдинов: спорткомплекс «Горизонт» с двумя бассейнами в Зеленограде готов на 60 процентов

06.02.2024

«Уже в IV квартале текущего года в Зеленограде появится новый спортивный объект - продолжаются активные работы на ФОКе «Горизонт» по адресу: улица Середниковская, з/у 5. Трехэтажный спорткомплекс площадью около 4 000 кв. метров готов почти на 60 процентов. Строители монтируют фасадные панели будущего ФОКа. Также в активной фазе работы по устройству чаш обоих бассейнов и систем водоподготовки. Черновая отделка выполнена на 87 процентов, в активной фазе чистовые отделочные работы», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Лаконичная архитектура и гармоничное сочетание цветового решения фасадов, дополненных витражным остеклением, подчеркнут индивидуальный облик спорткомплекса. Объект будет включать следующие функциональные пространства, которые расположатся на 1 и 2 этажах здания: - зона большого бассейна 25х16 метров на 8 дорожек, - зона малого бассейна 10х6 метров, - зона тренажерного зала около 200 кв. метров, - административные помещения, - буфет. Единая пропускная способность объекта, приспособленного для маломобильных групп граждан, составит 1050 человек в сутки. Прилегающая территория будет благоустроена, предусмотрена парковка на 34 машиноместа.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12149242.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»