### Рафик Загрутдинов: Более 380 тонн гранита использовалось в отделке станции «Бачуринская»

08.02.2024

На строящейся станции метро «Бачуринская» при отделке использовался привезенный из трех регионов страны гранит, а также алюминий. Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. «Для отделки станции "Бачуринская" применялся гранит из трех регионов. Так, для полов и лестниц использовался Мансуровский гранит из республики Башкортостан. Для цоколей колонн и путевых стен предназначен карельский габбро-диабаз. Гранатовый амфиболит из месторождения «Приполярный» в Мурманской области украсит стены, парапеты, цоколи венткисосков и павильонов. В общей сложности площадь гранитного покрытия более 4,6 тысячи квадратных метров, а вес превышает 380 тонн», – отметил Рафик Загрутдинов. По его словам, в отделке станции также широко применялся алюминий. «Площадь композитных панелей превышает восемь тысяч квадратных метров», – добавил Рафик Загрутдинов. Ранее в своем Телеграм-канале Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общая строительная готовность станции составляет 70%. Сейчас ведутся работы по устройству монолитных конструкций пешеходных переходов, верхнего строения пути, отделочные работы, ведется монтаж инженерного оборудования.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12155341.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»