### Рафик Загрутдинов: 12 уникальных светильников украсят строящуюся станцию Бачуринская

08.02.2024

Ключевым элементом строящейся станции «Бачуринская» станут 12 светильников-турбин. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. «Архитектурный светильник, идущий вдоль конструктивной оси станции, пронизывает пространство, образованное чередованием матовых поверхностей несущих рам и глянцевых плоскостей путевых стен и потолка. Вес каждого светильника 750 килограмм, а размеры составляют почти 10 метров. На текущий момент смонтирован 1 из 12 таких светильников», – отметил Рафик Загрутдинов. Ранее в своем Телеграм-канале Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общая строительная готовность станции составляет 70%. Сейчас ведутся работы по устройству монолитных конструкций пешеходных переходов, верхнего строения пути, отделочные работы, ведется монтаж инженерного оборудования. Станция «Бачуринская» мелкого заложения, всего около 15 метров. Наземные павильоны связаны с платформой лестничными сходами. Станция будет оборудована лифтами для маломобильных групп населения. При отделке станции применяются гранит различных оттенков, стекло алюминий и нержавеющая сталь. «В целом реализация объекта улучшит транспортное обслуживание населения соседних поселений Сосенское и Воскресенское, Новомосковского административного округа города Москвы, и сократит временные затраты пассажиров», – отметил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12155627.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»