Рафик Загрутдинов: съезд с М-2 «Крым» на МСД завершат в этом году
26.02.2024
Строительство соединительной магистрали от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» – десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра – планируется завершить до конца этого года. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. «Реализовать такой глобальный проект, как МСД, было вызовом для строителей. Трасса, по которой можно за 40 минут пересечь всю Москву без единого светофора! Ее новый участок - от МКАД до дороги Солнцево-Бутово - Варшавское шоссе - одна из ключевых задач на второе полугодие текущего года. Он завершит формирование диаметра за пределами Московской кольцевой автомагистрали и соединит диаметр сразу с тремя крупными транспортными артериями - Симферопольским, Варшавским шоссе. До конца этого года планируется достроить и съезд с М-2«Крым» на МСД», – отметил Рафик Загрутдинов. В рамках проекта предусматривается строительство дорог общей протяженностью более 12,2 км, в том числе: 2 тоннеля, 4 эстакады, 1 мост, 4 пешеходных перехода. В настоящее время ведутся работы по строительству левоповоротного съезда с МКАД на МСД, съезда с МСД на Симферопольского шоссе, тоннеля под МКАД и Симферопольским шоссе, моста через реку Битца, эстакады к жилой застройке «Южная Битца», эстакады через Варшавское шоссе и Курское направление МЖД, строительство основного хода дороги, а также работы по переустройству инженерных коммуникаций. Строительство десятого участка южного направления МСД ведется по поручению Мэра Сергея Собянина. Участок позволит создать новую поперечную транспортную связь между Юго-Западным и Южным административными округами г. Москвы.
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