### Рафик Загрутдинов: жилой дом в районе Чертаново Северное готов на 40 процентов

26.02.2024

«В районе Чертаново Северное по адресу: Балаклавский проспект, владение 33, корпус 3 идет строительство жилого дома в рамках городских программ и предусматривает улучшение жилищных условий населения района. Дом готов на 40 процентов, в настоящее время ведется внутренняя отделка, прокладка внутренних и наружных инженерных систем. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Здание возводят по индивидуальному проекту, оно будет состоять из двух секций высотой 22 этажей. В подземном уровне разместится стоянка для автомобилей. Всего здесь будет 168 квартир: однокомнатных - 51, двухкомнатных - 75, трехкомнатных – 33, четырехкомнатных – 9. В вестибюле жилой части жилого дома на первом этаже будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Для маломобильных групп населения предусмотрена возможность безбарьерного передвижения от входных групп первого этажа до входа в квартиру. В лифтовых холлах жилых этажей предусмотрена зона безопасности, отделенная от межквартирных коридоров противопожарными дверями. Проектом предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение придомовой территории: спортивная площадка, площадки отдыха и детские игровые площадки.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12186714.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»