### Рафик Загрутдинов: Шесть физкультурно-оздоровительных комплексов строятся в Москве Департаментом строительства за счет средств городского бюджета

27.02.2024

«В этом году планируем достроить и сдать три физкультурно-оздоровительных комплекса в жилых районах города: «Акварис» в Зябликово, «Горизонт» в Крюково и «Алтайский» в Гольяново, в каждом из них будет по два бассейна – для взрослых и для детей. Помимо этого, ведется строительство еще трех объектов: Спорткомплексов «Вышка» в Москворечье-Сабурово и «Максимум» в Южном Бутово, а также ФОКа «Стальной» в районе Алексеевский. Сроки сдачи этих объектов запланированы на следующий год, во всех них также будет по два бассейна», - сообщил журналистам руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в ходе встречи с журналистами «На 7-м этаже». Также в планах города в течение года выход на четыре строительные площадки объектов спорта. В Лужниках начнутся строительство Спортивно-стрелкового клуба и реконструкция Ледового Дворца спорта. Кроме того, город приступит к возведению двух ФОКов с бассейнами: в районе Бутырский на улице Милашенкова, корпус 10 и в Чертаново Южном на улице Газопровод, дом 6Г. Последний спортивный объект будет построен на месте жилых домов, снесенных по программе реновации.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12191128.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»